项目推进流程及清单

### 1. 前期准备：定方向、划边界

- 梳理需求与约束，包括功能清单、预算、时间节点、参与人员及分工。

- 做初步调研，比如竞品分析、用户需求调研，避免重复开发或偏离用户需求（提交1）。

### 2. 设计阶段：把需求转化为可落地方案

- 画原型图（提交2），确定产品/项目的页面结构、交互逻辑（对应你提到的第一步）。

- 输出设计稿，UI设计师根据原型图做视觉设计，明确颜色、字体、图标等细节。

- 制定技术方案（提交3），确定技术栈、架构设计、数据存储方案等。

### 3. 执行落地：按计划推进，把控进度

- 拆分任务与排期，把大目标拆成小任务，明确每个任务的负责人、截止时间（可用看板工具跟踪）。（下周前提交）

- 开发/实施，按设计方案和任务分配推进，定期开短会同步进度、解决问题（如每日站会）。（每周提交阶段性任务）

- 阶段性测试，比如单元测试、集成测试，及时发现并修复漏洞（避免后期返工）。

- 部署上线/交付，比如开发项目部署到服务器，非开发项目交付成果物（如方案文档、活动物料）。

### 5. 复盘与优化：沉淀经验

- 总结项目亮点与问题，比如哪些环节高效、哪些地方延误及原因。

- 整理经验文档，为后续项目提供参考，同时根据用户反馈或实际使用情况做迭代优化。（提交4）（整个项目的文档+全栈开发的代码）